DEVELOPPEMENT DE LA NOUVELLE PLATEFORME E-GUCE 3G

COMPOSANTE BI-BIG DATA

CR synthétique – Atelier interne Data 2 du 28/03/2025 :

Environnement technique – Infrastructure Data

Version 0.1

Mars 2025

|  | E-GUCE 3G CATALOGUE DES DONNEES – MODELES DE DONNEES | V1.0 28/03/2025 |
| --- | --- | --- |

Historique des révisions

| Version | Modifié par | Description | Date | Validé par | Approbateur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | Wissal Tounsi | Initiation du document | 28/03/2025 |  |  |

Liste de distribution

| Nom | Fonction | Date |
| --- | --- | --- |

|  | E-GUCE 3G CATALOGUE DES DONNEES – MODELES DE DONNEES | V1.0 28/03/2025 |
| --- | --- | --- |

SOMMAIRE

1. Objectif de l'atelier ...................................................................................... 4

2. Synthèse des échanges .................................................................................. 4

3. Décisions et actions à mener ......................................................................... 5

3.1 Actions à la charge de GUCE ................................................................... 5

3.2 Actions conjointes GUCE / DSI ................................................................ 5

3.3 Actions à la charge de l'équipe Data ......................................................... 5

|  | E-GUCE 3G CATALOGUE DES DONNEES – MODELES DE DONNEES | V1.0 28/03/2025 |
| --- | --- | --- |

# 1. Objectif de l'atelier

Cet atelier avait pour objectif principal de clarifier les besoins en environnements techniques nécessaires au démarrage des travaux data, notamment pour la mise en place du data lake et le lancement du POC.

Il visait également à identifier les contraintes d'infrastructure existantes côté GUCE et à définir un plan d'action pour lever les points bloquants avant le démarrage effectif des développements.

# 2. Synthèse des échanges

Un point a été fait sur la disponibilité actuelle des serveurs et des environnements de développement. Il a été constaté que les environnements dédiés aux travaux data ne sont pas encore provisionnés, ce qui pourrait impacter le calendrier prévisionnel du POC si ce point n'est pas traité rapidement.

L'équipe Data a présenté les prérequis techniques nécessaires : dimensionnement des serveurs, systèmes d'exploitation supportés, outils de traitement de données et modalités de connexion aux bases sources.

Les échanges ont également porté sur les modalités d'accès aux bases de données de production. Plusieurs options ont été évoquées, notamment un accès direct en lecture seule, une extraction périodique de données, ou la mise à disposition d'échantillons anonymisés. Aucune décision définitive n'a été prise à ce stade, chaque option présentant des avantages et des contraintes différentes en matière de sécurité et de performance.

Enfin, il a été rappelé que la validation des environnements techniques est un prérequis critique pour tenir les délais du POC, et qu'un point de suivi dédié sera nécessaire avec la DSI dans les prochaines semaines.

|  | E-GUCE 3G CATALOGUE DES DONNEES – MODELES DE DONNEES | V1.0 28/03/2025 |
| --- | --- | --- |

# 3. Décisions et actions à mener

À l'issue de l'atelier, les décisions suivantes ont été actées et les actions associées ont été identifiées.

3.1 Actions à la charge de GUCE

- Formaliser une demande de provisionnement des environnements techniques auprès de la DSI.

3.2 Actions conjointes GUCE / DSI

- Définir le dimensionnement cible des serveurs et environnements nécessaires aux travaux data.

- Arbitrer les modalités d'accès aux bases de données (accès direct, extraction, échantillons).

3.3 Actions à la charge de l'équipe Data

- Rédiger une fiche de prérequis techniques détaillée à transmettre à la DSI pour accélérer le provisionnement des environnements.