DEVELOPPEMENT DE LA NOUVELLE PLATEFORME E-GUCE 3G

COMPOSANTE BI-BIG DATA

CR synthétique – Atelier interne Data 3 du 11/04/2025 :

Gouvernance des données – Rôles et responsabilités

Version 0.1

Avril 2025

|  | E-GUCE 3G CATALOGUE DES DONNEES – MODELES DE DONNEES | V1.0 11/04/2025 |
| --- | --- | --- |

Historique des révisions

| Version | Modifié par | Description | Date | Validé par | Approbateur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | Wissal Tounsi | Initiation du document | 11/04/2025 |  |  |

Liste de distribution

| Nom | Fonction | Date |
| --- | --- | --- |

|  | E-GUCE 3G CATALOGUE DES DONNEES – MODELES DE DONNEES | V1.0 11/04/2025 |
| --- | --- | --- |

SOMMAIRE

1. Objectif de l'atelier ...................................................................................... 4

2. Synthèse des échanges .................................................................................. 4

3. Décisions et actions à mener ......................................................................... 5

3.1 Actions à la charge de GUCE ................................................................... 5

3.2 Actions conjointes GUCE / DSI ................................................................ 5

3.3 Actions à la charge de l'équipe Data ......................................................... 5

|  | E-GUCE 3G CATALOGUE DES DONNEES – MODELES DE DONNEES | V1.0 11/04/2025 |
| --- | --- | --- |

# 1. Objectif de l'atelier

Cet atelier avait pour objectif principal de poser les bases de la gouvernance des données dans le cadre du projet, notamment la définition des rôles, des responsabilités et des règles de qualité applicables aux données manipulées.

Il visait également à identifier les référents métier nécessaires pour valider les données et leurs usages dans le cadre du POC.

# 2. Synthèse des échanges

L'équipe Data a présenté un premier cadre de gouvernance proposant une répartition des rôles entre propriétaires de données, référents métier et équipe technique. Ce cadre reste à valider et à ajuster en fonction de l'organisation interne de GUCE.

Il a été souligné que l'absence de référents métier identifiés pour certains domaines de données constitue un point de vigilance, dans la mesure où ces référents seront nécessaires pour valider la qualité et la pertinence des données utilisées dans le POC.

Les échanges ont également porté sur les règles minimales de qualité des données à mettre en place, notamment en matière de complétude, de cohérence et de traçabilité, ainsi que sur la nécessité de documenter les règles de gestion métier associées aux principales tables identifiées.

Enfin, il a été rappelé que la gouvernance mise en place à ce stade reste volontairement légère et évolutive, l'objectif étant de l'ajuster progressivement au fil de l'avancement du projet plutôt que de chercher l'exhaustivité dès le démarrage.

|  | E-GUCE 3G CATALOGUE DES DONNEES – MODELES DE DONNEES | V1.0 11/04/2025 |
| --- | --- | --- |

# 3. Décisions et actions à mener

À l'issue de l'atelier, les décisions suivantes ont été actées et les actions associées ont été identifiées.

3.1 Actions à la charge de GUCE

- Identifier et désigner les référents métier par domaine de données prioritaire.

3.2 Actions conjointes GUCE / DSI

- Valider le cadre de gouvernance proposé et l'ajuster en fonction de l'organisation interne.

3.3 Actions à la charge de l'équipe Data

- Formaliser les règles minimales de qualité des données et les proposer pour validation lors du prochain atelier.